- Čo je projekt ?
Projekt  je konečný súbor činností a prostriedkovna žiadúcu zmenu vybraného objektu s danými zdrojmi prostriedkov a do určeného termínu. Vyznačuje ho: jedinečnosť, často zložitosť zadania cieľa (požadovaných výsledkov), jedinečná organizácia štruktúry a procesov projektu, obmedzenia zdrojov a nákladov na projekt, premenlivá interdisciplinárna spolupráca zvyčajne nezohratých partnerov.

- Kedy sa projekt považuje za zložitý?
 skutočné trvanie projektu (( 6 mesiacov), skutočné náklady projektu (( 1,000.000,- Sk), projektový tím (( 3 osoby), odborné disciplíny (( 3), externí projektoví partneri (( 2)

- V čom spočíva odborná spôsobilosť na projektové riadenie?
 Odborná spôsobilosť na projektové riadenie spočíva v „Znalostiach“, v „Správaní sa“ a v „Osobnosti“ projektového manažéra (IPMA - v rámci nej SPPR a  PMI ich definujú svojimi „Súbormi schopností“ (Competence baseline, Body of Knowledge)

- Aké sú ekonomické dôsledky rozdielov riadenia projektu oproti kontinuálnemu procesu? 
Jedinečná skladba činností a daný termín si vyžadujú opakovanie jednorazovej prípravy projektu a trvalú koordináciu meniacich sa vykonávateľov týchto činností. To zvyšuje nároky na kvalifikáciu vedúceho projektu a jeho spolupracovníkov a zvyšuje podiel nákladov prípravy na celých nákladoch projektu

- Vymenujte vnútorné zúčastnené osoby projektu! 
Zákazník (obstarávateľ, stavebník, odberateľ, užívateľ), vedúci projektu, zhotoviteľ projektovej dokumentácie (konzultant, expert), dodávateľ (zhotoviteľ, výrobca, obchodník)

- Vymenujte vonkajšie zúčastnené osoby projektu!
 Investori, sponzori,  štátna správa a samospráva,  dotknuté osoby, veritelia

- V čom spočíva implementácia projektového riadenia 
Projektové riadenie možno použiť pri riadení samostatných podujatí (reorganizácia podujatia na projekt), alebo podujatí v rámci určitej organizácie (reorganizácia podniku, nadácie, strany a pod. na projektovo riadenú organizáciu)

- Definujte program, multiprojekt a portfólio projektov

- Program je skupina projektov,  ktoré spolu plnia prepojené ciele v rámci spoločnej stratégie.

- Multiprojekt je veľký projekt, rozdelený z organizačno – koordinačných dôvodov na čiastkové podprojekty so spoločnými cieľmi a stratégiou.

- Portfólio projektov je skupina projektov s nezávislými stratégiami, ktoré však súťažia o spoločné zdroje realizujúcej organizácie

- Čo obsahuje plánovanie  projektu?
 Plánovanie projektu obsahuje určenie predmetu projektu a jeho vecnej štruktúry, časové plánovanie, plánovanie prostriedkov a nákladov, plánovanie opatrení proti rizikám projektu, plánovanie požiadaviek na personálu projektu, plánovanie kvality a ochrany projektu, plánovanie komunikácie a plánovanie obstarávania pre projekt.

- Opíšte životný cyklus a fázy projektu! 
Životný cyklus projektu je sled jeho fáz od spustenia až po skončenie projektu. Fáza projektu je súbor dohodnutých činností 1 účastníka projektu v ucelenom časovom úseku, vecne odlíšiteľný od iných fáz. Začiatky a konce fáz bývajú „míľnikmi“ projektu. Napr. predinvestičná, investičná a operačná fáza projektu. Míľnik je udalosť previerky (prevzatia) produktu danej fázy a zistenia skutočného postupu prác na projekte.

- Uveďte procesy riadenia projektov!
 Riadenie projektov tvoria procesy iniciácie, plánovania, vykonávania, kontroly, uzatvárania a celostného riadenia projektov.

- Ako sa určujú kritériá úspechu projektu?
 Kritériá úspechu projektu sú merítka relatívneho úspechu dané napr. ako: prípustný rozptyl skutočnosti od hodnoty cieľa, viazanie na dostupnosť zdrojov prostriedkov, viazanie na veľkosť zisku či mimoekonomických prínosov a p. Nedosiahnutie pôvodného cieľa nemusí byť neúspech projektu, ak sa zmenili podmienky a predpoklady dosahovania týchto cieľov.

- Rozlíšte tvrdé a mäkké kritériá úspechu projektu!

- Tvrdé kritériá úspechu sa členia na tradičné cieľové výkony (obsah/kvalita, termín, náklad, zisky jednotlivých zúčastnených osôb) a na ostatné ciele zákazníka a používateľa výsledkov projektu.

- Mäkké kritériá úspechu sú napr. kvalifikácia perzonálu, spôsoby riešenia konfliktov, pracovná motivácia a štýl vedenia projektu.

- Čo je zadanie projektu? 
Zadanie projektu je dokument, ktorým zákazník definuje na začiatku projektu: určenie vedúceho projektu a poverenie pre neho,pozadie, zámer, ciele projektu,výstupy a kritériá úspechu / neúspechu projektu,obmedzenia a predpoklady projektu,normy, smernice a predpisy, záväzné pre projekt,základné míľniky a organizáciu projektu.

- Definujte spustenie (iniciáciu) projektu! 
Oficiálne rozhodnutie organizácie, začať projekt, alebo jeho fázu. Výsledkom je zadanie projektu

- Kto iniciuje projekt a schvaľuje jeho zadanie?
Zákazník

- Opíšte hlavné typy iniciátorov projektov 
Zákazník (obstarávateľ, stavebník, investor a p.). býva súkromný, alebo verejný, „ziskový - podnikateľský“ a „neziskový - nepodnikateľský“  obstarávateľ

- Definujte vonkajšie prostredie (okolie) projektu
 Okolie projektu tvoria jednotlivci a organizácie, ktoré priamo (mikrookolie), alebo nepriamo (makrookolie) ovplyvňujú priebeh a ekonomiku projektu, alebo sú projektom dotknuté ich (často skryté) záujmy a otvorene deklarované ciele.

- Čo je organizácia projektu? 
Organizácia projektu je usporiadanie účastníkov a častí projektu, ktoré obsahuje ich identifikáciu, definovanie úloh, zodpovedností a právomocí účastníkov projektu a spojenie účastníkov projektu pomocou dohôd, záujmov a informácií do hierarchickej, alebo sieťovej, alebo kombinovanej štruktúry. Konkrétne kombinácie týchto vzťahov vytvárajú „dodávateľské systémy“ projektov.

- Ako sa usporiadava vzťah medzi pracovníkmi stálej organizácie a projektom? 
Tento vzťah sa usporiadava maticovou organizáciou.

- Definujte ciele projektu 
Cieľ je prostriedok napĺňania záujmov zúčastnených osôb.Vymedzuje predmet, technické parametre, organizáciu, časový priebeh, kvalitu, náklady a financovanie, zmluvné podmienky projektu.

- Definujte stratégiu projektu! 
Stratégia je systém cieľov projektu (ciele a ich väzby). Zostaviť stratégiu projektu znamená  riešiť konflikty záujmov a cieľov všetkých zúčastnených osôb

- Definujte hodnotenie projektu!
 Vstupné hodnotenie  je etapovitá previerka uskutočniteľnosti projektu z hľadiska jeho rentability, funkčnosti a únosnosti pre okolie projektu. Výstupné hodnotenie zisťuje skutočný úspech projektu.

- Ktorými kritériami sa hodnotí ekonomická efektívnosť projektu z hľadiska jeho peňažne merateľných prínosov a nákladov?
 Najčastejšie sa používajú: náklady životného cyklu, tok peňažných prostriedkov, čisté úspory nákladov, doba úhrady investície, peňažná výnosnosť a ziskovosť celkovej alebo priemernej investície, čistá súčasná hodnota a vnútorná miera výnosnosti projektu

- Čo je riziko projektu?
 Riziko projektu je pravdepodobnosť, že skutočná rentabilita investície do projektu (  očakávaná rentabilita

- V čom spočíva riadenie rizika? 
Je to cieľavedomý prístup k zvládnutiu rizikaa obsahuje: identifikácia rizika,kvantifikáciu potenciálnych problémov,plán opatrení na vylúčenie, alebo obmedzenie následkov rizika, realizácia a aktualizácia plánu počas trvania projektu.

- Aké typy rizík treba preskúmať počas prípravy projektu? 
Externé a interné (sú viac a menej predvídateľné) a obsahujú politické, prírodné, sociálne, ekonomické a technologické riziká.

- Uveďte úlohy marketingu v projektovom riadení
 Marketing má v projektovom riadení dve úlohy: 1.vedúci projektu má v mene zákazníka zabezpečiť spokojnosť zúčastnených osôb, 2. dodávatelia pre projekt majú zabezpečiť spokojnosť zákazníka.

- Aké je rozhodujúce kritérum úspešnosti projektu? 
Spokojnosť účastníkov = rozhodujúce kritérium úspešnosti projektu (projekt môže byť úspešný aj pri prekročení termínov a nákladov, ak toto prekročenie prinieslo dostatočný nárast úžitku pre účastníkov!)

- Čo je vecná štruktúra projektu? 
Vecná štruktúra projektu člení predmet projektu na menšie časti podľa predmetu - (produkt, služba), činností, prostriedkov a organizačného členenia. Umožňuje stanoviť množstvá prác, určiť technológiu (činnosti, väzby a prestávky), definovať prostriedky a dodávateľov prác, či prostriedkov. Na WBS nadväzuje nákladová štruktúra a všetky druhy plánov projektu

- Čo je predmet (obsah a rozsah) projektu
 Písomný opis systému overiteľných a zúčastnenými osobami odsúhlasených výstupov so zadanými technickými (funkčnými, či úžitkovými a fyzikálnymi) a  ekonomickými charakteristikami, ktoré vyžaduje obstarávateľ, ako aj prác vrátane  prostriedkov na ich dosiahnutie. Predmet sa uvádza stručným zázemím a zámermi projektu. Vypracúva sa na základe dobrého pochopenia funkcie a konštrukcie produktu projektu (objektový prístup) a/alebo postupu zhotovenia produktu (technologický prístup).

- Čo je nákladová štruktúra projektu? 
Nákladová štruktúra projektu člení náklady projektu podľa WBS na produkt, službu, činnosti, druhy prostriedkov a organizačné členenie. Umožňuje zostaviť prehľady nákladov podľa týchto kritérií na činnosti, dodávateľov prác, či prostriedkov.

- Čo je organizačná štruktúra projektu?
 Organizačná štruktúra projektu člení účastníkov projektu podľa ich úloh v projekte. Umožňuje zostaviť prehľady nákladov podľa účastníkov projektu.

- Čo je matica priradenia zodpovedností?
 Matica priradenia zodpovedností definuje zodpovednosť organizačných zložiek projektu za prvky vecnej štrukúry projektu

- Čo je „balík prác“?
 Balík prác je najpodrobnejšia jednotka členenia predmetu projektu

- Ako sa definuje „balík prác“
 Pre definovanie BP platí: je jednoznačne priraditeľný do zodpovednosti OJ ktorá balík prác vykonáva, je jasne odlíšený od iných balíkov prác, má plánovaný čas začiatku a konca, môže mať vnútorné členenie na činnosti, čas konca balíka prác predstavuje fyzické skončenie a odovzdanie práce, má jednoznačne priraditeľné množstvo v merateľných jednotkách, má jednoznačne priraditeľné priame náklady - položka rozpočtu, trvanie balíka prác umožňuje objektívne meranie práce v mesačnom cykle

- Čo je časové plánovanie projektu? 
Určenie časov začiatkov a koncov jednotlivých  činností a fáz projektu. Vychádza zo špecifikácie činností a z odhadu ich trvania

- Ako sa určí zoznam činností projektu?
 Robí sa dekompozíciou prvkov vecnej štruktúry do pracovných činnosti a nie odovzdateľných výsledkov týchto činností

- Definujte určenie trvania činnosti 
Kvantitatívny odhad pravdepodobného počtu jednotkových období, potrebných na vykonanie danej činnosti

- Čo je kritická cesta 
Najdlhšia cesta v grafe, určujúca najkratšie možné trvanie projektu

- Opíšte základné druhy nadväzností činností projektu

- Technologické nadväznosti vyplývajú z: fyzikálnych vlastností produktu (váha, veľkosť, usporiadanie, ... ), z logiky pracovných postupov (prototyp - test prototypu), z technologických prestávok (tuhnutie betónu, ...).

- Organizačné  nadväznosti vyplývajú z: prechodu špecializovaných pracovných skupín, alebo z väzby na rozhodnutia niekoho.

- Vonkajšie nadväznosti vyplývajú z: väzby činností na činnosť v prostredí projektu.

- Odstupové činnosti vyjadrujú čakanie na nejakú udalosť

- Čo je plánovanie prostriedkov projektu? 
Určenie druhov a množstiev potrebných prostriedkov pre jednotlivé činnosti a za celý čas projektu. Obsahuje výpočty súčtovej a kumulatívnych čiar prostriedkov, vyrovnávanie prostriedkov a  optimalizáciu trvania projektu

- Aký je rozdiel medzi  skladovateľnými a neskladovateľnými prostriedkami projektu? 
Akumulovateľné (skladovateľné) prostriedky projektu sa dajú obstarať s predstihom a v prípade potreby držať v zásobe, neakumulovateľné prostriedky treba mať k dispozícii v čase ich spotreby

- Akými metódami sa dajú odhadovať náklady na projekt? 
Analogické odhadovanie. Parametrické modelovanie. Individuálna kalkulácia

- Čo je obstarávanie v rámci riadenia projektu? 
Obstarávanie je proces získavania majetku a služieb pre potreby uskutočnenia projektu.

- Čo je verejné obstarávanie? 
Verejné obstarávanie je obstarávanie za verejné prostriedky (zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov samosprávnych orgánov, zo štátnych a medzinárodných fondov). Podrobnejšie definujú subjekty a podmienky verejného obstarávania aktuálne verzie zákona o verejnom obstarávaní, zákona o verejných prácach, prípadne zákona o štátnom rozpočte.

- Vymenujte metódy verejného obstarávania! 
Metódy verejného obstarávania sú: verejná súťaž, užšia súťaž a rokovacie konanie so zverejnením, alebo bez zverejnenia.

- Vymenujte najznámejšie typy dohody o cene! 
Pevná celková cena, alebo dohoda o spôsobe stanovenia ceny (jednotková cena, úhrada nákladov, cieľová cena).

- Vymenujte najznámejšie typy zmluvných vzťahov pri realizácii projektov! 
Rozptýlení zhotovitelia, hlavný a vedúci zhotoviteľ, dodávka na kľúč, riadenie stavby (projektu).

- Akými postupmi sa dajú vyberať vhodní subdodávatelia? 
Vhodní subdodávatelia sa dajú vyberať vážením kritérií výberu, alebo ponúk, triedením ponúk a posudzovaním ponúk nezávislými posudzovateľmi.

- Čo patrí k nutným náležitostiam zmluvy o dielo?
K nutným náležitostiam zmluvy o dielo patrí identifikácia zmluvných strán, opis predmetu zmluvy, dohoda o cene, mieste a termínoch plnenia zmluvy, dohoda o spôsobe menenia zmluvy a odstúpenia od zmluvy, dohoda o spôsobe riešenia sporov.

- Čo je projektový tím? 
Skupina ľudí, zastupujúcich obstarávateľa, projektantov a zhotoviteľov, spolupracujúcich na splnení cieľov určitého projektu a vedená vedúcim projektu

- Čo je status člena projektového tímu? 
Status je relatívne postavenie jednotlivca v skupine, vyjadrujúce jeho hodnotu pre skupinu podľa toho, ako umožňuje napĺňať ciele skupiny

- Čím je daná príťažlivosť tímu (skupiny)?
 Príťažlivosť skupiny klesá, ak jednotlivec môže svoje ciele dosahovať inými spôsobmi, alebo ak tieto potreby jednotlivca už pominuli

- Čo je vedenie?
 Vedenie je buď skupina vedúcich (vedenie ako podstatné meno), alebo ich činnosť (sloveso viesť)

- Čo je vedenie ako činnosť vedúceho? 
Vedenie ako činnosť vedúceho je vytváranie takého systému riadenia, v ktorom sa vedúci a jeho podriadení usilujú plniť úlohy alebo riešiť problémy s minimálnymi finančnými, časovými, emocionálnymi a sociálnymi stratami. Účelom vedenia je pôsobiť na postoj a správanie sa jednotlivcov alebo skupín pri dosahovaní stanovených cieľov (prostredníctvom organizácie, plánovania, kontroly a riadenia prostriedkov a ich zdrojov).

- Vymenujte základné prvky vedenia 
Základné prvky vedenia sú: motivácia, stimulácia,príkazy,sankcie (uplatnenie moci)

- Čo je delegovanie? 
Delegovanie je odovzdávanie právomocí vedúceho na spolupracovníkov (na ďalšie organizácie alebo jednotlivcov) pre práce na projekte. Vyžaduje hodnotenie špecifických znalostí, rozhodnosti, prispôsobivosti, časového hľadiska a dostupných prostriedkov.

- Z čoho sa skladajú procesy riadenia komunikácie v rámci projektu? 
Tieto procesy obsahujú tvorbu, zber, distribúciu, ukladanie a konečné spracovanie informácií

- Čo treba naplánovať pre kvalitnú komunikáciu v projekte? 
Pre komunikáciu treba naplánovať potrebu informácií, t.j.:komu,akú informáciu,kedy a kde a akou formou treba podať

- Čo je informácia? 
Informácia je správa, ktorú:príjemca pochopí a príjme, pretože,znižuje neistotu jeho vedomostí (potrebuje ju).

- Pre aké účely sa podávajú správyv riadení projektov?
 Správy plnia účel sprostredkovania informácií, archivácie pre neskoršie využitie, podkladu pre rozhodovanie.

- Aký je odporúčaný obsah dobrej písomnej správy? 
Titul správy, obsah, úvod, pozadie správy, prístup k spracovaniu, preskúmané a vybrané varianty riešenia príslušného problému, závery a odporúčania, poďakovanie spolupracovníkom, zhrnutie, použité pramene a prílohy.

- Ako možno riešiť spor medzi obstarávateľom projektu a zhotoviteľmi diela?
 Priateľským urovnaním (vyjednávaním), alebo rozhodnutím arbitra, prípadne súdu

- Na čo slúžia normy, pokyny a smernice? 
Normy, pokyny a smernice slúžia na zjednodušenie spolupráce účastníkov projektu a na ochranu celospoločenských záujmov (bezpečnosť pri práci, ochrana ŽP a pod.)

- Čo je kvalita projektu? 
Kvalita projektu = súhrn charakteristík (projektu ako súboru činností), potrebných pre dosiahnutie požadovanej kvality výstupu projektu: plánovanie kvality výstupu, zabezpečenie kvality výstupu: organizačná štruktúra, pracovné prostriedky  (dokumentácia, zabezpečenie merania a testovania) a pracovné postupy, kontrola kvality výstupu

- Čo potrebujete pre hodnotenie a výber z variantov riešenia problému?
 Pre hodnotenie a výber riešenia problému potrebujeme: kritérium výberu, kontrolované a nekontrolované parametre riešenia, obmedzenia riešenia, variantné návrhy prípustných riešení.

- Opíšte kroky riešenia problému!
 Riešenie problému obsahuje: spoznanie problému, definovanie problému, zber a vyhodnotenie podkladov pre riešenie problému, navrhnutie prípustných variantov riešenia, hodnotenie a výber najlepšieho riešenia, výsledné rozhodnutie o spôsobe riešenia problému.

- Čo je podstatou vyjednávania?
 Podstatou vyjednávania je koordinácia záujmov zúčastnených strán s cieľom zlepšenia, alebo stabilizácie vzťahov zúčastnených. Výsledkom môže byť dohoda, odročenie vyjednávania, alebo nedohoda.

- Za akých podmienok sa môže uskutočniť  vyjednávanie? 
Pre vyjednávanie je potrebné, aby: záujmy jednej strany boli závislé na činnostiach, alebo zdrojoch niektorej z ostatných strán, a záujmy obidvoch strán sa objektívne prelínali (dali realizovať spoluprácou), a zúčastnení verili, chceli, prípadne museli aspoň skúsiť, či sa dohoda dá docieliť.

- Aké prístupy k  vyjednávaniu sa používajú? 
Pre vyjednávanie sa používajú prístupy: výhra - prehra (vyhrať za každú cenu): každá zúčastnená strana sa usiluje získať výhodu pre seba, aj na úkor ostatných, prehra - výhra (mier za každú cenu): jedna zo strán je pripravená urobiť ústupok, získať súhlas ostatných za každú cenu, výhra - výhra (každý je víťazom): všetcia zúčastnení sa chcú dohodnúť tak, avy všetcia dosiahli nejkú výhodu,zmiešaný prístup (všetcia sú realisti, vedia, že niekto získa viac, niekto menej).

- Uveďte paradoxy moci! 
Paradoxmi moci je, že: moc môže rásť poskytovaním ústupkov (prenos časti vlastnej moci na partnera = poskytovateľ výhod získava závislosť, prípadne dôveru druhej strany a ochotu tiež niečo poskytnúť), moc sa stráca využívaním (druhú stranu núti k obrane - agresivite, alebo úteku zo vzťahu).

- Čo patrí do povinností vedúceho projektu z hľadiska rozvoja pracovníkov? 
Do  rozvoja pracovníkov patrí: organizačné plánovanie potrieb pracovníkov, získavanie pracovníkov, výcvik pracovníkov a hodnotenie a motivácia pracovníkov

- Aké požiadavky treba určiť pre personál projektu?
 Požiadavky na profesie, počty, schopnosti a čas nasadenia

- Aké kroky treba urobiť pri plánovaní perzonálu projektu?
Identifikácia, dokumentovanie a priradenie úloh, zodpovedností a kontrolných vzťahov jednotlivcom a skupinám v spojení s plánom komunikácie

- Čo je konfigurácia projektu?
Konfigurácia je súbor funkčných a fyzických atribútov hmotných výstupov produktu dokumentovaných alebo realizovaných v rámci produktu

- Ako sa riadi konfigurácia projektu?
 Riadenie konfigurácie sú technické a organizačné opatrenia pre:definovanie konfigurácie,kontrola konfigurácie,hodnotenie stavu konfigurácia,audit konfigurácie.

- Ako sa vyhodnocuje stav projektu?
 Stav projektu sa vyhodnocuje nákladovou a časovou odchýľkou skutočného stavu jednotlivých činností, alebo celého projektu od plánovaného priebehu projektu

- Čo je „Získaná hodnota“? 
Získaná hodnota sú plánované náklady za skutočne vykonané práce (fakturácia)

- Definujte nákladovú odchýľku 
NO = Získaná hodnota - Skutočné náklady

- Definujte časovú odchýľku 
ČO = Získaná hodnota - Plánované náklady

- Čo je kontrola projektu?
Kontrola projektu je porovnanie skutočného plnenia s plánovaným plnením a včasné prijímanie opatrení nutných pre nápravu

- Čo obsahuje účinná kontrola projektu? 
Účinná kontrola projektu obsahuje:tvorbu efektívneho systému podávania správ o projekte,sledovanie plnenia projektu k špecifickým termínom (analýza plnenia termínov),analýzu odchýliek oproti plánu,autorizáciu prác,priebežné predpoklady vývoja,plánovanie alternativ a prispôsobenie (Analýza „Čo keď“)vytvárenie a aplikácia kontrolných opatrení,stanovenie a modifikovanie zámerov projektu (plán revízií).

- Čo je učiaca sa organizácia?
Učiaca sa organizácia vedome buduje také: "usporiadanie", "pracovné postupy" a "duševnú atmosféru",  ktoré stimulujú, podporujú a využívajú učenie sa organizácie ako celku

- Aké postopy používajú učiace sa organizácie? 
Učiaca sa organizácia umožňuje vnútornú kritiku,  zabezpečuje hodnotenie skúseností z uskutočnených projektov a trvá na využívaní získaných skúseností tvorivým spôsobom pri nových projektoch.

- Čo treba urobiť pri končení projektu?
Vecne odskúšať jeho výstupy a odovzdať ich obstarávateľovi. Administratívne uzavrieť projekt, t.j. zhrnúť a overiť požadovanú dokumentáciu projektu, analyzovať úspešnosť projektu, vypracovať závery (odporúčania) pre budúce podobné projekty, archivovať dokumentáciu projektu. Nechať si zaplatiť.